青岛市轨道交通保护区施工作业管理办法

（草案征求意见稿）

第一条  为了加强轨道交通保护区施工作业管理，保护轨道交通设施和运营安全，保障轨道交通建设顺利进行，根据《青岛市轨道交通条例》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  在本市轨道交通保护区内的施工作业及其监督管理，适用本办法。

第三条  市地铁工程建设指挥部应当做好轨道交通保护区施工作业监督管理的指导协调工作。

轨道交通管理机构对轨道交通保护区内的施工作业活动进行监督，具体工作由轨道交通经营单位承担。

市、区（市）国土资源、城乡规划、环保、城乡建设、城市管理、经信、安全监管、交通运输、公安、人防、水利等部门及海事部门按照各自职责做好轨道交通保护区施工作业有关监督管理工作。

轨道交通沿线镇人民政府、街道办事处应当配合做好轨道交通保护区施工作业相关管理工作。

第四条  轨道交通保护区内的施工作业活动应当遵守保护区管理的有关规定，采取有效措施保障轨道交通设施和运营安全。

任何单位和个人有权制止轨道交通保护区内的非法施工作业活动，并可以向有关行政管理部门或者轨道交通经营单位举报。

第五条  在轨道交通保护区内进行施工作业活动可能对轨道交通设施和运营安全产生较大影响、需要进行安全评估的，作业单位应当按规定委托有资质的第三方评估机构进行安全评估。

第六条  在轨道交通保护区内进行施工作业活动依法应当办理行政许可的，有关行政许可主管部门应当在作出行政许可决定前，书面征求轨道交通经营单位的意见，并转交有关核查材料。

第七条  轨道交通经营单位收到有关行政许可主管部门的征求意见函后，应当在十个工作日内书面回复意见。

第八条  轨道交通经营单位在办理有关征求意见时，应当对有关行政许可主管部门转交的材料进行核查，并按照以下要求回复意见：

（一）认为施工作业活动对轨道交通运营安全没有影响的，应当回复无意见；

（二）认为施工作业活动对轨道交通运营安全虽有影响，但采取相应保护措施可以消除的，应当作出保护措施的具体建议；

（三）认为施工作业活动对轨道交通运营安全产生重大影响，采取保护措施仍然不能消除的，应当说明原因并建议有关主管部门不予许可。

第九条  对轨道交通经营单位提出保护措施具体建议，有关行政许可主管部门作出行政许可时，应当将其明确载入行政许可的相关技术要求中。有关施工作业单位根据要求编制轨道交通安全保护区方案，方案包含专项设计措施、爆破控制措施、施工组织、施工作业影响监测技术措施、应急预案、轨道交通设施病害治理等内容，必要时应当组织专家进行论证。

对轨道交通经营单位不同意施工作业，有关行政许可主管部门仍然作出同意行政许可决定的，应当将不予采纳的理由书面告知轨道交通经营单位。

第十条  在轨道交通保护区内进行施工作业活动，不需要行政许可的，施工单位和个人应当在施工作业前五个工作日，将施工作业的位置、内容和工期等信息书面告知轨道交通经营单位。

轨道交通经营单位应当在五个工作日内书面回复意见。认为施工作业活动对轨道交通设施和运营安全有影响的，应当告知施工单位和个人采取技术保护措施。

第十一条  施工作业单位在施工作业前与轨道交通经营单位签订安全保护协议，明确双方在轨道交通设施保护措施及费用承担、日常作业监督、紧急情况处理等方面的权利义务。

第十二条  施工作业单位应当按照国家有关规定对工程项目进行监测，轨道交通经营单位应当根据轨道交通保护需要对轨道交通设施进行监测，双方应当将监测数据和监测结论及时向对方反馈。

施工作业单位应当根据轨道交通设施监测结论和轨道交通设施状态及时调整现场施工，保证轨道交通设施和运营安全。

第十三条  轨道交通经营单位应当建立巡查制度，对保护区进行巡查。巡查人员有权进入施工作业现场查看，相关单位和个人应当予以配合。

第十四条  轨道交通经营单位发现保护区内存在下列违法活动的，应当予以劝阻或者制止，并依法报告。

（一）未经批准擅自施工作业的；

（二）未按照行政许可的具体保护要求进行施工作业的；

（三）不需办理行政许可，应当告知而未告知的；

（四）其他可能影响轨道交通设施和运营安全的施工作业活动的。

第十五条  轨道交通经营单位发现施工作业活动可能危及轨道交通设施和运营安全的，应当责令其采取防范措施；发现施工作业活动危及轨道交通设施和运营安全的，应当责令施工作业单位停止施工作业并采取补救措施；施工作业单位不停止施工作业并不采取补救措施的，轨道交通经营单位应当立即报告有关行政管理部门依法处理。

第十六条  轨道交通保护区内施工作业活动结束后，施工作业单位应当会同轨道交通运营单位对轨道交通设施和运营安全产生的影响进行评估，并将评估结果报轨道交通管理机构备案。评估结果认为施工作业对轨道交通设施和运营安全有影响的，应当消除影响。对评估结果有异议的，异议方可以委托有资质的第三方机构重新进行评估，评估结果与原评估结论一致的，评估费用由异议方承担；不一致的，评估费用由对方承担。

第十七条  有关行政管理部门违反本办法规定，在作出行政许可决定前，未书面征求轨道交通经营单位意见的，由上级行政管理机关对相关责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十八条  施工作业单位违反本办法规定，拒不配合轨道交通经营单位巡查工作，阻拦巡查人员进入施工现场检查的，由轨道交通管理机构责令改正；构成治安处罚的，由公安机关依法处理。

第十九条  违反本办法规定，未停止施工作业、采取补救措施或者未进行评估、消除安全影响的，由城乡建设、海事、水利、公安、国土资源等部门按照各自职责，责令改正，处五万元以上十万元以下罚款。

第二十条  本办法自  年  月  日起施行。